Eksempelcase

Dere representerer en oppdragsgiver henholdsvis leverandør i en pågående relasjon rundt et journalsystem som er dypt integrert i virksomheten. En ny nasjonal tolkning av regelverket for legemiddelhåndtering og loggføring krever endringer i legemiddelmodulen.

- Kravene skal være oppfylt innen ti uker.

- Missede frister gir sanksjonsgebyr på cirka 1,0 MNOK, og midlertidige løsninger vil koste cirka 0,4 MNOK.

- En foreløpig vurdering anslår cirka 1 000 timer for utvikling, integrasjon og test, samt lisenser på cirka 0,3 MNOK.

- Test mot nasjonale tjenester kan bare skje uke 8 (tre dager) og uke 10 (tre dager). For full etterlevelse kreves komplett leveranse av endringen.

- Delleveranse eller MVP (minimum levedyktig produkt) oppfyller ikke kravet.

_________________________

Fem diskusjonsspørsmål

Omgang 1: tradisjonell forhandling

- Hvordan ville dere håndtere risiko og ansvar for eventuelle forsinkelser eller uforutsette problemer?

  - Hvem bærer risikoen hvis testvinduer mistes eller hvis det oppstår nye krav?

  - Hvordan påvirker deres tilnærming muligheten til å unngå sanksjonsgebyr og kostnader for midlertidige løsninger?

- Hvordan ville dere arbeide med kommunikasjon og informasjonsdeling mellom partene?

  - Hvilken informasjon deler dere åpent, og hva holder dere for dere selv?

  - Hvordan påvirker graden av åpenhet samarbeidet og sluttresultatet?

- Hvordan ville dere håndtere fordeling av ekstrakostnader og ressurser som oppstår under prosjektet?

  - Hvordan forhandler dere om hvem som skal betale for overtid, ekstra testinnsats eller lisenser?

  - Hvordan påvirker deres syn på saken muligheten til å finne fleksible løsninger?

- Hvordan ville dere agere hvis det oppstår en konflikt eller uenighet under prosjektets gang?

  - Hvilke prosesser eller prinsipper bruker dere for å løse tvister?

  - Hvordan påvirker dette relasjonen og prosjektets fremdrift?

- Hvordan tror dere at deres måte å samarbeide på påvirker relasjonen og muligheten for fremtidig samarbeid?

  - Hvilke konsekvenser får deres handlinger for tillit, motivasjon og langsiktig verdiskaping?

_____________________